Git

Ideja je da imamo nacin kako da pratimo progres nekog projekta/zadatka/fajla , za pocetak bi imali 2 opcije , to su :

Po redu :

0.treba da se napise klasa prvo za folder sto ce sadrzati putanju I listu fajlova classa_folder (ovo vi)

1. napravimo bazu gde imamo putanje do foldera koji su inicijalizovani . (modul_init) .
1a. baza ce biti csv fajl koji se ucitavati u dictionary koji ce sadrzati path kao key I vrednost kao objekat :klase atributi:path sto ce u sebi sadrzati path u tipu stringa I listu svih fajlova koji se cuvaju kao objekat fajl koji su adovani u tom folderu . modul_ucitavanjeglavnebaze (ja)

0.2 treba da se napravi klasa fajl koja ce u sebi sadrzati putanju folderu u kome se nalazi , sam fajl , trenutnu verziju(sto korisnik nazove verziju) ,trenutnaverzija, poruku( , funkcija za pravljenje backupa ( to ce kasnije trebati ) . class_fajl(ovo vi)

2.treba da se napise modul koji dodaje fajlove u listu dodatih fajlova ,
modul_add , radice tako sto kada se vrati path taj path ce se proslediti iz baze inicijalizovanih fajlova tako sto ce traziti ako ima key po tom pathu I doti fajl , ako nema izbacice gresku . modul_add (ovo vi)

3.komitovanje radi tako sto se kaze ime fajla , proveri se da li je taj fajl u tom folderu tako sto se prodje kroz listu dotatih fajlova , trenutni path u kome se nalazimo , vrati da li postoji fajl sa ukucanim imenom . Ako postoji, pristupi tom elementu I treba da se promeni trenutna verzija , message I pokrene funkcija pravi backup . modul_commit I modul_backup
(ovo cu ja)

3a. pravi se backup tako sto se u folderu koji je inicijalizovan napravi hidden folder koji se zove backups I unutar toga folder za svaki fajl ili
(ako mozete backup)
folder I unutra svi fajlovi koji su komitovani . Radi ce tako sto cim se komituje neki fajl odma se pravi kopija u bekapu .

4.modul_diff , citace liniju po liniju I naci razliku , prolazi kroz ciklus pise se u string , nova linije se odvaja /n I ako ne nadje razliku samo prepise razliku , ako ima samo prepise liniju naj novije verzije (ja)

ne menjaj nista ovde , ako imas pitanje comment na github , ako hoces tvoje izmene da dignes posalji push request sa izmenama ali razlicit naziv od ovog fajla

5.modul_parser , treba da se napise intrepreter koji uzima komande .
Radice tako sto se nadje keyword sto se parsira kao poziv funkciji , onda jos 1 ili 2 parametra u zaviznosti od komande I to se prosledi u funkcije

Dodajte metode za error handling I u mainu kako se sve povezuje .